6 Техніко-економічне обґрунтування

6.1 Техніко-економічний аналіз проекту

Темою даної дипломної роботи є “Розробка додатку для контролю та перевірки продуктивності сонячних панелей "SolarControl”, з використанням мікроконролерів Arduino.

Розроблений додаток призначений для автоматизації контролю продуктивності сонячних панелей. Він дає змогу незалежно від місцезнаходження перевіряти систему сонячних панелей на продуктивність чи наявність несправностей.

Класифікаційна оцінка різновиду проекту.

По масштабу проект, що розробляється, відноситься до середніх, які розраховані на використання декількома типами користувачів, такими як: адміністратор, користувач та інженер, який виконує підключення контролерів у систему сонячних панелей.

- Тип даного проекту є комерційний.

- По тривалості реалізації проект середньостроковий(термін реалізації до трьох років).

- По складності проект, що розробляється, є проектом середньої складності.

- По характеру цільового завдання – комбінований проект (учбово-освітній і дослідницький).

- По характеру проекту – галузевий проект.

- По ступеню новизни – Б (ПЗ, що мають аналоги).

Визначення мети і результатів проекту

Мета даної дипломної роботи полягає в автоматизації процесу контролю за енергетичною системою на базі сонячних панелей, використовуючи Arduino  Додаток повинен мати такі функціональні можливості:

Можливість клієнтом самостійно переглядати продуктивність своєї енергетичної системи;

Перегляд даних про погодні умови за адресою розташування сонячних панелей;

Можливість переглядати продуктивність за датою, та використовуючи візуалізацію за допомогою графіків;

Результатом розробки має бути додаток для контролю енергетичної системи з використанням Arduino “ SolarControl ”.

Таблиця 6.1 – Етапи і стадії роботи

| № | Стадії | Зміст | Тривалість виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне завдання | Постановка задач, визначення складу ПП,техніко-економічне обґрунтування роботи, вибір мов програмування. | лютий |
| 2 | Технічний проект | Розробка алгоритмів рішення задач. Розробка структури програми, програмної документації, схем БД | березень |
| 3 | Робочий проект | Програмування і налагодження програм. Комплексне налагодження задач і здача в експлуатацію для тестування | квітень |
| 4 | Впровадження | Підготовка і передача програмної документації для супроводу і виготовлення з оформленням акта. Перевірка алгоритмів. | травень |

6.2 Розрахунки ціни програмного продукту (ПП)

6.2.1 Визначення трудомісткості розробки ПП

Як  вихідні дані для визначення трудомісткості розробки ПП використовується типовий склад етапів і укрупнені норми часу на розробку програмних засобів (ПЗ).

Розроблювальному  ПП  відповідає програма-аналог «Комплексні системи ведення БД» з обсягом 2000  умовних машинних команд і  трудомісткістю Тр = 244 люд.-год.

Трудомісткість розробки ПП  включає розробку наступних етапів:

- технічного завдання - ТЗ;

- технічного проекту - ТП;

- робочого проекту - РП;

- упровадження - ВН.

Трудомісткість розроблювального ПП визначається по кожному етапу окремо на підставі трудомісткості аналога з урахуванням складності розробки, ступеня використання в розробці стандартних модулів на підставі формул:

Ттз = Тр × L1 × Кн;                                (6.1)

Ттп = Тр × L2 × Кн;                                (6.2)

Трп =Тр × L3 × Кн × Кт;                         (6.3)

Твн =Тр × L4 ×  Кн:                                 (6.4)

де Тр - укрупнена норма часу на розробку аналога ПЗ, люд.-години., що   коректується поправочним коефіцієнтом, що враховує умови розробки ПЗ, тобто в умовах комп’ютера.

Кк = 0,7;

Тр  = 244 × 0,7 = 170,8 люд.-годин.

Lі - питома вага i-ro етапу розробки в залежності від ступеня новизни;

кн - поправочний коефіцієнт, що враховує ступінь новизни (В=0,9) ;

кт- поправочний коефіцієнт, враховує ступінь використання в розробці програм (0,7)

Ттз = 170,8 × 0,12 × 0,9 = 18,4  люд.-годин           	(6.1)

Ттп = 170,8 × 0,15 × 0,9 = 23,1 люд.-годин            	(6.2)

Трп = 170,8  × 0,58 × 0,9 × 0,7 = 62,4 люд.-годин       	(6.3)

Твн = 170,8 × 0,15 × 0,9 = 23,1  люд.-годин              	(6.4)

Розрахунок трудомісткості розробки ПП представлений у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Розрахунок трудомісткості розробки ПП (люд-години)

| Найменування етапів | Витрати розробника | Витрати керівника | Витрати нормоконтролю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Технічне завдання | Тртз = 18,4 | Tкк=0,7• Nтз Tкк =0,7• 7=4,9 | Tнк= 0,15• Nтз Tнк=0,15•7=1.05 |
| 2. Розробка ТП (алгоритму і блок-схеми) | Тртп =23,1 | Ткк=0,7• Nтп Ткк=0,7• 6=4,2 | Тнк=0,15• N тп Тнк=0,15 •6=0,9 |
| 3. Розробка робочого проекту (складання програм) | Тррп= 62,4 | Tкк=0,7• Npп Tкк =0,7•40=28 | Tнк=0,15• Npп Tнк = 0,15•40=6 |
| 4. Налагодження і впровадження | Трвн= 23,1 | Ткк=0,7• Nінстр Ткк=0,7• 6=4,2 | Тнк=0,15•Nінстр Тнк=0,15• 6=0,9 |
| 5. Пояснювальна записка | Тпз=1,5 ×Nпз; Тпз=1,5 ×30=45 | Тпз=0,7 ×Nпз; Тпз=0,7×30=21 | Тпз=0,15 ×Nпз; Тпз=0,15×30=4.5 |
| Усього по видах робіт: |  |  |  |
| - на розробку: | ∑Тр = 172,0 |  |  |
| - контроль керівника: |  | ∑Tкк=62,3 |  |
| - нормоконтроль |  |  | ∑Тнк=13,35 |
| Загальна трудомісткість: | ∑Ті = 247,65 |  |  |

Примітка.

1.     Tкк = 0.7 * Nтз – витрати праці керівника з розрахунку 0.7 години на 1 лист технічного завдання. Nт.з – кількість листів технічного завдання (5 листів). Tнк=0,15*Nтз - витрати праці по нормоконтролю з розрахунку 0.15 години на 1 лист технічного завдання.

2.     Ткк=0.7*Nтп – витрати праці керівника з розрахунку 0.7 години на 1 лист схеми. Аналогічно Тнк=0.15*Nтп.

3.     Tкк=0.7*Npп - витрати праці керівника з розрахунку 0.7 години на 1 лист лістингу програми.

4.     Ткк =0.7*Nінстр - витрати праці керівника з розрахунку 0.7 години на 1 лист інструкції (по використанню програми). Nінстр – кількість листів інструкцій.

5.     Тпз=1.5*Nпз – витрати праці на пояснювальну записку з розрахунку 1.5 години на 1 лист записки без обліку аркушів, що містять етапи 1-4. Nпз – кількість листів пояснювальної записки.

Тривалість розробки ПП у днях по кожнім етапі визначається по формулі:

| Тпп = Тіj /8 | (6.5) |
| --- | --- |

де Тіj - трудомісткість j-го виду робіт на і-му етапу (Тр, Ткк, Тнк), години. 8- тривалість робочого дня, години.

Розробка ППТппр =  172,0 / 8 = 21 день

Контроль керівника Тпп.к = 62,3 / 8 =8 днів

Нормоконтроль Тпп.н =13,35/8 =2 дня

Загальна тривалість розробки ПП визначається по формулі:

Тіj /8, дні	(6.6)

Тпп = 247,65 / 8 = 31 днів

6.2.2 Розрахунок ціни ПП

У розділі «Розрахунок ціни ПП» для визначення ціни розраховуються матеріальні витрати, заробітна плата розробників, вартість машино-години та інші витрати на розробку ПП.

Розрахунок матеріальних витрат приведений у таблиці 6.3.

Таблиця 6.3 – Розрахунок витрат на матеріали

| Найменування матеріальних витрат | Од. вим. | Кількість | Ціна за од., грн | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диски | шт. | 2 | 15 | 30 |
| Папір | лист | 200 | 0,67 | 134 |
| Фарба(картридж) | шт. | 1 | 400 | 400 |
| Флеш-карта | шт. | 1 | 110 | 110 |
| Разом |  |  |  | 674 |
| Транспортно заготівельні витрати |  |  |  | 67,4 |
| Усього: | 741,4 (грн) |  |  |  |

Розрахунок заробітної плати виконавців приведений у таблиці 6.4

Таблиця  6.4 – Розрахунок основної заробітної плати

| Найменування робіт | Трудомісткість робіт у днях | Місячний оклад | Денна заробітна плата/22 | Заробітна плата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розробка ПП | 21 | 11595 | 527 | 11060 |
| 2. Контроль керівника | 8 | 10890 | 495 | 3960 |
| 3.Нормоконтроль | 2 | 11330 | 515 | 1030 |
| Усього: | 31 |  |  | 16050 |

Додаткова заробітна плата враховує оплату чергових відпусток, премії, інші доплати. Приймається в розрахунках 15% від основної.

ЗП дод =ЗПосн * 0,15

ЗП дод =16050 * 0,15 = 2408

Єдиний соціальний внесок приймається у розмірі 22% від суми основної і додаткової  заробітної плати.

ЄСВ = (ЗПосн + Зпдоп)*0.22

ЄСВ = (16050 + 2408) * 0.22 = 4060.7

Витрати, пов'язані з використанням обчислювальної техніки, визначаються:

Сеом = Tеом * Квеом * Цеом * Кеомбд *Кеоме;

Пояснення:

- Tеом - час використання ЕОМ для розробки даного ПП, години(65 годин);

- Квеом - поправочний коефіцієнт обліку часу використання ЕОМ(1,08);

- Цеом - ціна однієї години роботи на ЕОМ, грн(7 грн);

- Кеомбд - коефіцієнт обліку ступеня використання СУБД;

- Кеомэ -  коефіцієнт обліку швидкодії ЕОМ (1,0 – швидкодія ЕОМ більш 20х10 опер/з; 1,2 – швидкодія ЕОМ менш 20х10 опер/з,).

Сеом = 65 *1,08 * 7 * 1,1 * 1,1 = 595 (грн)

Накладні витрати  враховують  адміністративні, загальновиробничі витрати, витрати на збут. Приймаються в розмірі 30% від основної заробітної плати.

Нв = 0,30× 16050= 4815 грн.

На підставі здійснених  розрахунків складається  калькуляція  планової собівартості ПП.

Таблиця 6.5  –  Калькуляція  собівартості ПП

| Найменування статей витрат | Сума витрат (грн.) | Питома вага, % |
| --- | --- | --- |
| 1. Матеріали | 741,4 | 2,59 |
| 2. Основна заробітна плата | 16050 | 55,98 |
| 3. Додаткова заробітна плата | 2408 | 8,4 |
| 4. Єдиний соціальний внесок | 4060,7 | 14,16 |
| 5. Витрати, зв'язані с обчислювальною технікою | 595 | 2,08 |
| 6. Накладні витрати | 4815 | 16,79 |
| Разом: | 28670,1 | 100 |

Ціна ПП визначається по формулі:

| Ц = С+Пр | (6.11) |
| --- | --- |

С – витрати на розробку програмної продукції (планова собівартість), грн.

Пр –  розмір прибутку, розрахований по формулі:

| Пр = С * Рн / 100 | (6.12) |
| --- | --- |

Де: Рн  - плановий рівень рентабельності = 25 (%);

Прибуток у ціні ПП становить: П =28670,1*0.25 = 7167,5 грн.

Оптова ціна становить: Ц = 28670.1+7167,5    = 35837,6 грн.

6.3 Розрахунок капітальних витрат

Для розрахунку економічної ефективності  проекту визначаються капітальні і поточні витрати, зв'язані з використанням  ІС.

Розрахунок  капітальних  витрат,  пов'язаних  із  впровадженням  ІС  здійснюється по формулі:

| К2= Кпп + Кп + Кко + Кво | (6.13) |
| --- | --- |

де Кпп – ціна програмного продукту;

Кп - попередвиробничі витрати;

Кко - вартість комп'ютерного устаткування;

Кво - вартість допоміжного устаткування, необхідного для надійної   роботи ІС;

Ціна програмного продукту складає 35837,6 грн (з розділу 6.2)

Попередвиробничі витрати містять у собі усі витрати, зв'язані з налагодженням і впровадженням ІС (КМ) - постановка задач та їх алгоритмізація, розробка, налагодження і впровадження програмного забезпечення (ПЗ), навчання обслуговуючого ІС (КМ) персоналу і так далі.

Рекомендується прийняти Кп у розмірі 10-15% від вартості розробленого ПП.

Вартість комп'ютерного і допоміжного устаткування приймається виходячи з діючих ринкових цін на нього.

Вартість допоміжного устаткування можна також враховувати укрупнене в розмірі 10% від вартості Кко.

Перейдемо до розрахунків:

- Кпп = 35837.6 грн;

- Кп = 35837.6 * 0.15 = 5375.64 грн;

- Кко = 1996.63 грн; Контроллер Arduino Uno WiFi Rev2 (ціна одноразова), контролер ACS712(ціна одноразова)

- Кво = 199.6 грн.

- К2 = 35837.6  + 5375.64 + 1996.63+ 199.6 = 43409.47 грн

6.4 РОЗРАХУНОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Розрахунок поточних (експлуатаційних) витрат, зв'язаних із використанням  ПП (Сі), здійснюється по формулі:

| Сі=Сопл+Са+Сел+Ср+Сдоп+Сп | (6.14) |
| --- | --- |

Пояснення:

- Сопл - річний фонд основної і додаткової оплати праці персоналу, що обслуговує ІС з ЭСВ;

- Са - сума річних амортизаційних відрахувань від вартості основного і допоміжного устаткування ІС;

- Сел - вартість витрат на електроенергію за рік;

- Ср - вартість річного ремонту основного і допоміжного устаткування;

- Сдоп – річна вартість допоміжних матеріалів, зв'язаних з експлуатацією КМ (вартість папера, картриджів, дисків і т.д);

- Сп – вартість  утримання приміщень з рік.

6.4.1 Розрахунок поточних витрат до впровадження ПП (С1)

Під час проведення аналізу предметної області за базовий варіант було обрано діяльність двох співробітників без використання програмного продукту з заробітною платною  8000 грн. і 8500 грн. Розрахунок річного фонду основної і додаткової оплати праці персоналу з ЄСВ (Сопл)

Річний фонд основної заробітної плати персоналу, що обслуговує ІС

| ЗПосн = ∙ (ЗПокі ∙ Чi,) ∙ 12 | (6.15) |
| --- | --- |

де Чi - чисельність, фахівців i-тої категорії, що обслуговують ІС;

ЗПокі– місячний оклад фахівця i-тої категорії;

ЗПосн =(8000 ∙ 1+8500  ∙ 1) ∙ 12=198000 грн.

Пояснення:

- Чво – чисельність, фахівців i-тої категорії, що обслуговують ІС;

- ЗПокі– місячний оклад фахівця i-тої категорії;

Фонд додаткової заробітної плати:

| Здоп = ЗПосн * Кдоп | (6.16) |
| --- | --- |

Пояснення:

Кдод - коефіцієнт додаткової заробітної плати (приймається Кдод = 0,2)

ЗПдод = 198000* 0.2 = 39600 грн.

Єдиний соціальний внесок приймається в розмірі 22% від суми основної і додаткової заробітної плати.

| ЄСВ = (ЗПосн + ЗПдод) * 0,22 | (6.17) |
| --- | --- |
| ЄСВ = (198000+ 39600) * 0,22 = 52272 | грн |

Загальні витрати на оплату праці:

| Сопл1= ЗПосн+ ЗПдоп + ЄСВ= 198000 + 39600 + 52272 = 289 872 грн. |  |
| --- | --- |

6.4.2 Розрахунок поточних витрат, зв'язаних з використанням ПП  (С2)

Контроль та налагодження ІС разом з контролерами достатньо зробити один раз – при встановленні, залучивши інженера-програміста.

Після впровадження системи, функції адміністрування виконує інженер-програміст 3 рази на місяць з погодинною ставкою 280 грн.

ЗПосн = Ст  Т = 312280 = 10080 грн.

Так як програміст працює погодинно, на нього не розраховується додаткова заробітна плата, що враховує оплату чергових відпусток, премії, інші доплати. Єдиний соціальний внесок приймається в розмірі 22 % від суми основної і додаткової заробітної плати.

Єдиний соціальний внесок:

ЄСВ = (ЗПосн + ЗПдод)  0.22

ЄСВ = (10080 + 0)  0.22 = 2217.6

Загальні витрати на оплату праці:

| Сопл = ЗПосн + ЗПдод + ЄСВ | (6.18) |
| --- | --- |
| Сопл2 = 10080 + 0 + 2217.6 = 12297.6 | грн |

Розрахунок амортизаційних відрахувань визначається по формулі:

| Са = (Кко+Кво) * На / 100 | (6.19) |
| --- | --- |

Пояснення:

На - норма амортизаційних відрахувань (для комп'ютерного устаткування На =50% від вартості устаткування). Проте, до наших витрат амортизація не застосовуються. Витрати на обладнання для системи становлять менше 20 тисяч грн, тому ці витрати відносяться до малоцінних витрат, та не підлягають амортизації.

Річна вартість споживаної електроенергії Сел, визначається по формулі:

| Cел=Му*Тко*Це*Кв | (6.20) |
| --- | --- |
| Сел = 0.4 * 1708* 4.75 * 0,9 = 2920.68 | грн |

Пояснення:

Му - установлена сумарна потужність комп'ютерного устаткування, 0,4 квт;

Тко - річний фонд часу роботи ЕОМ, який  визначається виходячи з кількості робочих днів в році (Др), тривалості робочого дня (Т) і з урахуванням часу на профілактичні огляди за рік (Тогл.). Річний фонд часу роботи ЕОМ залежить від режиму роботи організації.

| Тко=Др * Т – Тогл | (6.21) |
| --- | --- |
| Тко= 251 * 8 -300 = 1708 годин |  |

Це - вартість 1 квт-години ел. енергії (за даними  підприємства становить 4,75 грн за КВт)

Кв- коефіцієнт інтенсивного використання потужності (Кв =0,9)

Витрати на ремонт (Ср) і на допоміжні матеріали (Сдоп) рекомендується брати за даними відповідного підприємства.

Витрати на ремонт(Ср) приймаються в розмірі 6% від вартості комп’ютерного устаткування:

Ср = ( 1996,53 +199,60) *0,06 = 131,77 грн.

Витрати на допоміжні матеріали(Сдоп) приймаються в розмірі 2.5% від вартості комп’ютерного устаткування:

Сдоп = (1996,63 + 199,60) *0,025 = 54,91 грн.

Загальні витрати:

С2 =12297.6 +2920.68 + 131,77 + 54,91 = 15404,96 грн.

6.5 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПП

Джерелами економічного ефекту від впровадження ІС на підприємствах можуть бути:

- зниження трудомісткості робіт на будь-яких стадіях організації і підготовки виробництва, власне виробництва, збуту, що призводить до підвищення продуктивності праці і зниженню собівартості продукції;

- економія виробничих ресурсів: трудові витрати, матеріали, паливо, енергія, капітальні вкладення у виробничі фонди;

- зниження браку, підвищення якості продукції, скорочення термінів виконання існуючих замовлень і поява нових, збільшення обсягів збуту продукції за рахунок підвищення оперативності і якості прийнятих управлінських рішень;

- економія часу на розробку і  використання оперативної документації, поліпшення обслуговування клієнтів, збільшення відвідуваності сайтів.

- додатковий дохід, одержаний за рахунок рішення задач, спрямованих на підвищення ефективності виробництва і збуту, раніше (без ІС) не розв'язуваних. Тут необхідно відзначити, що впровадження ІС здатне змінити сам характер праці, з'являється можливість зосередитися на рішенні справді творчих неформальних задач, а рутинну роботу перекласти на ІС. У результаті з'являється можливість вирішувати задачі, раніше в принципі не розв'язувані або вимагали величезних витрат (наприклад, комп'ютерне моделювання процесів і явищ дозволяє «програти» різні ситуації без проведення тривалих і дорогих іспитів чи звести їх до мінімуму);

- дохід від реалізації майна, що стало непотрібним після впровадження ІС.

Очікуваний економічний ефект визначається по формулі

| Ео = (С1-С2) - Ен * (К2 – К1) | (6.22) |
| --- | --- |

Пояснення:

С1, С2  - поточні витрати  відповідно до і після  впровадження ПП;

(С1-С2) - річна економія на поточних витратах, грн.;

Примітка. При відсутності даних про витрати до і після впровадження проекту можна брати до уваги  тільки результат зниження цих витрат;

К2 - капітальні витрати на впровадження ПП, грн. (розділ 6.2);

К1 - капітальні витрати до впровадження ПП, грн. (Дані підприємства);

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності одноразових витрат;

(рекомендовано Ен =0,25).

Розрахуємо його:

| Ео = (289872 – 15404,96) – 0,25 * (43409.47 – 0) = 263 614,67 | грн |
| --- | --- |

Також розрахуємо коефіцієнт ефективності капітальних  витрат по формулі:

Е = (С1-С2) /К2 – К1

Е = (289872 – 15 404,96) / (43409.47 – 0) = 6.32 Розраховується строк окупності капітальних витрат на впровадження ПП: Т = 1/Е; (6.23). T = 1/ 6.32 = 0,15; роки.

Результати економічних розрахунків відображаються в підсумковій таблиці 6.6

Таблиця  6.6 Техніко-економічні показники впровадження ПП

| № пп | Найменування показників | Одиниця виміру | Значення показника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До впровадження | Після впровадження |
| 1. | Трудомісткість розробки ПП | люд-год. | 0 | 247,65 |
| 2. | Ціна ПП | грн. | 0 | 35837,6 |
| 3. | Капітальні витрати | грн. | 0 | 43409,47 |
| 4. | Поточні витрати | грн/рік | 289872 | 15404,96 |
| 5. | Економічний ефект від впровадження ПП | грн/рік | - | + 263 614,67 |
| 6. | Строк окупності | років | - | 0,15 |
| 7. | Економічна ефективність ПП | ------ | - | 6,32 |

Навіть за відсутності Програмного Продукту до впровадження нової ІС, економічна ефективність є дуже високою. Виконані розрахунки показують, що впровадження даного програмного продукту є економічно доцільним. Капітальні витрати на впровадження продукту в сумі 43409,47 грн. окупляться через 0,15 року, приблизно 2 місяців. Економічна ефективність значно більша нормативну (0,25) і становить 6,32, тобто на 1 гривню капітальних вкладень прибуток становить шість гривень тридцять дві копійки.